SEASIC · ACOMPANHAMENTO DE GABINETE

# Arquitetura do Projeto
Monitoramento Processual Automatizado

Automação de leitura, histórico e atualização de processos SEI/e-DOC

Versão 2 · revisada para desenvolvimento interno com Claude Code

Objetivo central: substituir a conferência manual diária dos processos por um monitoramento automatizado, mantendo histórico confiável e entregando ao Gabinete apenas as mudanças, gargalos e exceções que exigem atenção.

O que mudou nesta versão: o modelo de dados foi separado em três tabelas; a identificação do processo passou a usar a chave sistema + número; consultas que falham passaram a ser registradas; foram acrescentados ritmo de consulta, proteção de dados, continuidade operacional, riscos e carimbo de execução; e as fases foram reordenadas para que a persistência venha junto com o lote e o resumo executivo preceda a atualização das planilhas.

# 1. Contexto e objetivo

Problema atual. As planilhas de acompanhamento foram estruturadas para registrar, dia após dia, onde cada processo está. O modelo é útil para a Secretária, mas sua atualização manual é inviável quando aplicado a dezenas ou centenas de processos distribuídos entre SEI e e-DOC.

Objetivo do projeto. Criar um sistema interno de consulta e monitoramento que pesquise automaticamente os processos, identifique as unidades em que estão abertos, o último trâmite e a data da movimentação, compare com o histórico anterior e atualize as bases de acompanhamento do Gabinete.

Princípio de gestão: o sistema deve olhar todos os processos; a equipe do Gabinete deve olhar apenas os processos que mudaram, pararam ou apresentaram erro.

# 2. Escopo do projeto

Monitorar processos cadastrados como ativos no SEI e no e-DOC.

Capturar dados objetivos: número do processo, sistema, unidades em que está aberto, data do último trâmite, descrição do último andamento e horário da consulta.

Criar histórico diário e comparar a fotografia atual com a anterior.

Sinalizar mudança de unidade, novo andamento, tempo sem movimentação e falha de consulta.

Registrar e expor o status da própria execução: quando rodou, quantos processos foram consultados com êxito e quantos falharam.

Atualizar automaticamente as planilhas de acompanhamento simplificado das áreas da SEASIC.

Gerar resumo executivo diário para o Gabinete.

Manter a primeira versão somente para leitura e monitoramento; não movimentar, assinar ou alterar processos nos sistemas oficiais.

## 2.1. Fora do escopo inicial

Assinatura de documentos, tramitação, despacho ou movimentação automática de processos.

Contorno de CAPTCHA, MFA, bloqueios de segurança ou controles de acesso.

Substituição do SEI/e-DOC como fonte oficial da informação.

Automação de processos não cadastrados no monitoramento mestre.

Captura do conteúdo integral de documentos dos processos.

# 3. Arquitetura funcional

| 1. Cadastro Mestre | 2. Coletores | 3. Histórico | 4. Comparador | 5. Saídas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista única de processos, programa, área, sistema e status de monitoramento. | Robô SEI e robô e-DOC consultam a interface ou serviço disponível, em ritmo controlado. | SQLite com três tabelas: cadastro, fotografias e ocorrências. | Compara a fotografia atual com a última válida e classifica a ocorrência. | Planilhas, resumo executivo, relatório de exceções e carimbo de execução. |

Cadastro Mestre  →  Consulta SEI/e-DOC  →  Persistência  →  Comparação  →  Planilhas / Resumo executivo

# 4. Componentes do sistema

## 4.1 Cadastro Mestre de Processos

Fonte única da lista de processos a monitorar. Evita que cada planilha tenha uma base independente e reduz duplicidade. A chave de cada registro é o par sistema + número.

## 4.2 Coletor SEI

Automação de consulta no SEI. Recebe o número do processo, acessa o sistema em sessão autenticada, localiza o processo e extrai os campos necessários. Os seletores ficam em arquivo de configuração, não no código do coletor.

## 4.3 Coletor e-DOC

Automação equivalente para processos legados no e-DOC. Isolada do coletor SEI para permitir manutenção independente quando o layout de um sistema mudar.

## 4.4 Repositório / Banco de Dados

SQLite na primeira versão, com três tabelas distintas: cadastro mestre, fotografias de consulta e ocorrências detectadas. Separar as três evita que a edição manual do cadastro sobrescreva histórico.

## 4.5 Serviço de Comparação

Compara a fotografia atual com a última válida e classifica a ocorrência: sem mudança, novo andamento, mudança de unidade, processo parado, processo não localizado, sessão expirada ou erro técnico. A comparação usa o hash do conteúdo, o que evita gerar o mesmo aviso duas vezes.

## 4.6 Integração com Planilhas

Atualiza as planilhas de acompanhamento simplificado sem que elas sejam a fonte oficial do histórico. O formato de destino deve ser decidido antes da implementação, conforme o item 15.

## 4.7 Resumo Executivo

Entrega ao Gabinete uma síntese diária do que mudou e do que requer atenção, no mesmo formato que o Gabinete já utiliza na rotina de despacho.

## 4.8 Logs e Auditoria

Registra quando cada processo foi consultado, qual resultado foi obtido e quais erros ocorreram, permitindo rastreabilidade.

## 4.9 Monitor de Execução

Registra cada execução da rotina e expõe o resultado nas saídas. Garante que uma rotina que não rodou não seja confundida com um dia sem movimentação.

# 5. Modelo de dados

O modelo é dividido em três tabelas porque mistura informações com ciclos de vida diferentes. O cadastro é editado por pessoas e muda pouco; as fotografias são gravadas pelo robô a cada execução; as ocorrências são o que o Gabinete realmente lê.

## 5.1 Tabela processos — cadastro mestre

| Campo | Exemplo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| sistema | SEI | Primeira parte da chave; define qual coletor será usado |
| numero | 2439/2026 | Segunda parte da chave do processo |
| area | DSAN | Área responsável pelo acompanhamento |
| programa | Banco de Alimentos | Agrupamento gerencial |
| descricao | Equipamentos – câmaras frias e geradores | Objeto resumido |
| ativo | Sim | Define se o processo entra na rotina diária |
| motivo_inativacao | Concluído em 12/09/2026 | Registra por que o processo saiu do monitoramento |
| atualizado_em | 2026-10-06 | Controle de edição do cadastro |

## 5.2 Tabela snapshots — fotografias de consulta

| Campo | Exemplo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| id | 1182 | Identificador da coleta |
| sistema + numero | SEI · 2439/2026 | Chave do processo consultado |
| coletado_em | 2026-10-06T06:03:11 | Momento exato da consulta |
| status_coleta | OK, NAO_LOCALIZADO, SESSAO_EXPIRADA, ERRO_EXTRACAO, INDISPONIVEL | Resultado técnico da consulta |
| unidades_abertas | GSP; DIPLAN | Todas as unidades em que o processo está aberto |
| setor_exibicao | GSP | Unidade escolhida para a visão executiva; campo derivado |
| ultimo_tramite | Para análise e providências | Último andamento disponível |
| data_ultimo_tramite | 2026-10-06 | Data do último movimento, em formato ISO |
| hash_conteudo | 9f2c…a1 | Impressão digital dos campos comparáveis |
| valido | Sim | Marca se a fotografia pode servir de base para comparação |

## 5.3 Tabela ocorrencias — eventos detectados

| Campo | Exemplo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| id | 44 | Identificador do evento |
| snapshot_id | 1182 | Fotografia que gerou o evento |
| tipo | MUDANCA_DE_UNIDADE, NOVO_ANDAMENTO, PARADO, FALHA | Classificação da ocorrência |
| descricao | De DIPLAN para GSP | Texto curto usado no resumo executivo |
| detectado_em | 2026-10-06T06:03:12 | Momento da detecção |
| comunicado | Sim | Evita repetir o mesmo aviso no resumo diário |

## 5.4 Regras do modelo

A identificação de um processo é sempre o par sistema + número. O número isolado não é único, porque pode existir no SEI e no e-DOC.

Datas e horários são gravados em formato ISO. A formatação brasileira é aplicada apenas na saída.

Dias sem movimento é campo calculado na exibição, nunca armazenado.

Um processo pode estar aberto em mais de uma unidade ao mesmo tempo. A comparação considera o conjunto de unidades; setor_exibicao existe apenas para a visão executiva e não é a verdade do sistema.

Consultas que falharam também geram fotografia, com valido igual a Não, para que o histórico mostre as tentativas sem contaminar a comparação.

# 6. Fluxo diário de execução

Carregar o Cadastro Mestre e selecionar apenas os processos ativos.

Identificar o sistema de origem de cada processo: SEI ou e-DOC.

Abrir ou reutilizar a sessão autenticada do navegador.

Consultar os processos em série, respeitando o intervalo definido no item 8.

Coletar os campos objetivos e validar se os dados mínimos foram encontrados.

Calcular o hash do conteúdo comparável da consulta.

Gravar a fotografia no banco de dados, inclusive quando a consulta falhar.

Comparar o hash com a última fotografia válida; se for idêntico, registrar sem mudança e não gerar ocorrência.

Quando houver diferença, classificar e gravar a ocorrência correspondente.

Atualizar a visão atual das planilhas de acompanhamento.

Gerar o resumo executivo e o relatório de exceções.

Gravar o carimbo de execução: horário de início e fim, processos consultados, falhas e duração.

# 7. Como ficam as planilhas

As planilhas deixam de ser o banco histórico principal e passam a funcionar como visão executiva. O histórico completo fica no SQLite. A estrutura recomendada para a visão atual é:

| Processo | Unidade atual | Último trâmite | Dias sem movimento | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2439/2026 | GSP | 06/10/2026 | 0 | Equipamentos – câmaras frias e geradores. |
| 3347/2026 | DIPLAN | 21/08/2026 | 46 | Aditivo do convênio encaminhado à Caixa. |

Carimbo de execução: a planilha deve exibir, em posição fixa, a data e a hora da última execução bem-sucedida e o número de processos consultados com êxito. Sem esse carimbo, uma planilha parada por falha do robô é lida pelo Gabinete como ausência de movimentação, que é o erro mais grave possível em um sistema de monitoramento.

Histórico: se houver necessidade de consulta temporal, uma aba específica ou tela de histórico pode mostrar todas as fotografias sem poluir a visão executiva da Secretária.

# 8. Autenticação, segurança e operação

## 8.1 Credenciais e sessão

Não armazenar usuário e senha em código-fonte, repositório Git ou planilha. Usar arquivo de ambiente fora do versionamento ou o gerenciador de credenciais do sistema operacional.

Usar perfil persistente de navegador para reaproveitar sessão já autenticada, quando permitido pelo sistema.

Quando a sessão expirar, interromper a coleta afetada e solicitar novo login manual.

Não tentar burlar MFA, CAPTCHA, limitação de acesso ou outros controles de segurança.

Chaves de integração com planilhas em nuvem são segredo e seguem a mesma regra das senhas.

## 8.2 Ritmo e carga sobre os sistemas

Execução em série, uma consulta por vez, sem paralelismo.

Intervalo mínimo entre consultas e teto diário definidos em arquivo de configuração, não no código.

Execução preferencialmente em horário de baixa utilização dos sistemas.

Em caso de lentidão ou erro repetido, interromper a rodada e tentar na execução seguinte, em vez de insistir.

## 8.3 Conformidade institucional

Executar o robô com conta autorizada e perfil de consulta compatível com as permissões institucionais já existentes.

Antes de iniciar a consulta em lote, registrar ciência formal à ASSTI/STI descrevendo o escopo: leitura, conta própria, sem movimentação de processos e sem contorno de controle de segurança.

Manter a primeira versão limitada a leitura e monitoramento, reduzindo risco operacional.

Manter o repositório e a documentação em local institucional, não apenas na máquina de quem desenvolve.

## 8.4 Continuidade operacional

Documentar desde a Fase 1 como executar a rotina, como refazer o login e como corrigir um seletor quebrado.

Garantir que ao menos um segundo servidor do Gabinete saiba executar e interromper a rotina.

Deixar explícito para o Gabinete que a rotina é assistida: a autenticação exige intervenção humana periódica e o sistema não roda indefinidamente sozinho.

# 9. Proteção de dados e retenção

Processos da SEASIC podem conter dados pessoais de beneficiários e servidores. A base deve ser tratada como informação institucional de acesso restrito.

Coletar apenas os campos previstos no item 5. Não copiar conteúdo integral de documentos do processo.

Manter banco de dados e logs em pasta de acesso restrito, fora de qualquer sincronização pública.

Logs registram identificador do processo, resultado e erro técnico; não registram conteúdo de documento.

Definir prazo de retenção para logs técnicos e manter o histórico de fotografias enquanto o processo for de interesse do Gabinete.

Backup periódico do arquivo SQLite, com cópia fora da máquina de execução.

Acesso ao banco restrito à equipe do Gabinete envolvida no acompanhamento.

# 10. Tratamento de erros

| Situação | Comportamento esperado |
| --- | --- |
| Processo não localizado | Registrar a falha como fotografia inválida, não sobrescrever o último status válido e incluir na lista de exceções. |
| Sessão expirada | Interromper o coletor daquele sistema, sinalizar necessidade de login e preservar os dados anteriores. |
| Layout do sistema mudou | Registrar falha de extração; não inferir dados; corrigir o seletor na configuração antes de retomar. |
| Sistema indisponível | Registrar indisponibilidade e tentar novamente em execução posterior. |
| Dados incompletos | Salvar apenas se os campos mínimos forem confiáveis; caso contrário, marcar a fotografia como inválida. |
| Processo mudou de número ou sistema | Atualizar manualmente o Cadastro Mestre após validação humana. |
| Processo aberto em várias unidades | Registrar o conjunto completo de unidades e só acusar mudança quando o conjunto mudar. |
| Execução repetida no mesmo dia | Comparar pelo hash; se não houver diferença, não gerar nova ocorrência nem duplicar avisos. |
| A rotina não foi executada | Sinalizar no resumo e na planilha que não houve coleta. Ausência de dado nunca pode ser exibida como ausência de movimentação. |

# 11. Estrutura técnica sugerida

Stack inicial: Python + Playwright + SQLite + integração com planilhas + execução via linha de comando.

seasic-processos/
├── app/
│   ├── collectors/
│   │   ├── sei.py
│   │   └── edoc.py
│   ├── database/
│   │   ├── schema.sql
│   │   └── repository.py
│   ├── services/
│   │   ├── monitor.py
│   │   ├── comparator.py
│   │   └── health.py
│   └── planilhas/
│       └── exportador.py
├── config/
│   ├── processos.xlsx
│   ├── seletores.yaml
│   └── execucao.yaml
├── data/
│   ├── processos.sqlite
│   └── backup/
├── docs/
│   └── operacao.md
├── browser_profiles/
├── logs/
├── .env.example
└── main.py

Os seletores de cada sistema ficam em config/seletores.yaml. Uma mudança de layout vira ajuste de configuração, não alteração de código.

O ritmo de consulta, a janela de execução e o teto diário ficam em config/execucao.yaml.

O arquivo .env real nunca é versionado; o repositório guarda apenas o .env.example.

docs/operacao.md é requisito da Fase 1, não documentação posterior.

# 12. MVP recomendado

O primeiro objetivo não é automatizar toda a SEASIC. É provar a confiabilidade da consulta com um conjunto pequeno e conhecido.

Escopo inicial: Banco de Alimentos e Cozinha Comunitária.

Volume: aproximadamente 8 a 12 processos.

Saída mínima: processo, sistema, unidades abertas, último andamento, data do último andamento e status da consulta.

Critério de sucesso: 10 processos conferidos manualmente durante 5 dias úteis, com nenhuma divergência de unidade e nenhuma data incorreta.

Primeiro teste sugerido: consultar um processo conhecido, por exemplo 2439/2026, e devolver os dados estruturados sem atualizar qualquer planilha. Depois validar manualmente no sistema oficial.

# 13. Fases de desenvolvimento

Fase 1 — Consulta unitária: implementar comando para consultar um processo e retornar dados estruturados, junto com a primeira versão de docs/operacao.md.

Fase 2 — Lote com persistência: ler o cadastro mestre, consultar todos os processos ativos do MVP e gravar cada fotografia no SQLite na mesma entrega.

Fase 3 — Comparação e exceções: detectar mudança de unidade, novo andamento e tempo sem movimentação, com controle de duplicidade por hash.

Fase 4 — Resumo executivo: gerar a síntese diária de mudanças, parados e erros, no formato que o Gabinete já utiliza.

Fase 5 — Planilhas: atualizar automaticamente as planilhas simplificadas, incluindo o carimbo de execução.

Fase 6 — Escala: expandir gradualmente para todas as áreas e processos cadastrados.

Por que esta ordem: consulta em lote sem persistência descarta a cada execução justamente o histórico necessário para testar a comparação, por isso as duas andam juntas. E o resumo executivo vem antes das planilhas porque é ele que faz o Gabinete perceber valor; a atualização automática da planilha é conveniência interna.

# 14. Critérios de aceitação

O sistema não sobrescreve o último dado válido quando a consulta falha.

Cada fotografia tem data e hora de consulta registradas, inclusive as que falharam.

Cada processo é identificado pelo par sistema + número.

Datas são armazenadas em formato ISO e formatadas apenas na exibição.

Mudanças de unidade são detectadas automaticamente e não se repetem quando nada mudou.

Duas execuções no mesmo dia não geram ocorrências duplicadas.

É possível consultar o histórico de um processo sem depender da planilha.

A planilha apresenta apenas o estado atual, as informações executivas necessárias e o carimbo da última execução bem-sucedida.

A execução gera relatório de processos consultados, alterados, sem mudança e com erro.

Nenhuma credencial é gravada no código ou versionada no Git.

O teste de confiabilidade do item 12 é concluído sem divergência antes de a Fase 5 ser liberada.

# 15. Decisões arquiteturais já definidas

Projeto desenvolvido internamente, sem dependência inicial de integração com a EMGETIS.

Automação orientada a leitura, preservando os sistemas oficiais como fonte primária.

Playwright como estratégia inicial para sistemas sem API acessível ao projeto.

SQLite como banco inicial, com possibilidade de migração posterior se o volume justificar.

Cadastro Mestre como fonte única dos processos monitorados, com chave composta por sistema e número.

Modelo de dados separado em cadastro, fotografias e ocorrências.

Histórico no banco; planilhas como camada de visualização gerencial.

Seletores e parâmetros de execução em configuração, fora do código.

Ciência formal à ASSTI/STI registrada antes do início da consulta em lote.

Desenvolvimento incremental no Claude Code, evitando construir todas as integrações de uma vez.

Decisão ainda pendente: definir se as planilhas de acompanhamento permanecem em arquivo .xlsx ou migram para planilha em nuvem. Manter os dois formatos em paralelo é o pior cenário e a escolha precisa ser feita antes da Fase 5, porque muda a integração, o controle de acesso e o segredo a ser gerenciado.

# 16. Riscos e mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| A rotina para de rodar sem ninguém perceber | Carimbo de execução visível na planilha e no resumo, com data da última execução bem-sucedida. |
| Mudança de layout do SEI ou do e-DOC | Seletores em configuração, verificação diária em um processo conhecido e falha explícita em vez de dado inferido. |
| Expiração de sessão e exigência de MFA | Rotina assumidamente assistida, aviso de login pendente e preservação do último dado válido. |
| Dependência de uma única pessoa e de uma única máquina | Documentação de operação, repositório institucional e um segundo operador treinado. |
| Questionamento sobre automação de acesso aos sistemas | Escopo somente leitura, conta autorizada, ritmo controlado e ciência registrada à ASSTI/STI. |
| Lista de processos cresce e o resumo perde sinal | Regra de inativação com motivo registrado e revisão periódica do cadastro mestre. |
| Robô acusa mudança todo dia sem mudança real | Comparação por conjunto de unidades e por hash do conteúdo, não por campo isolado. |

# 17. Próximos passos

1. Criar o repositório do projeto em local institucional, com a estrutura inicial de pastas e o .env.example.

2. Montar o Cadastro Mestre do MVP com Banco de Alimentos e Cozinha Comunitária.

3. Mapear manualmente o fluxo de consulta de um processo no SEI e de um processo no e-DOC, registrando os seletores em config/seletores.yaml.

4. Implementar o coletor do primeiro sistema com Playwright.

5. Validar a consulta de 2439/2026 e mais 2 a 3 processos conhecidos.

6. Registrar a ciência à ASSTI/STI antes de iniciar a consulta em lote.

7. Implementar a persistência junto com o lote e, somente depois, comparação, resumo executivo e atualização das planilhas.

8. Expandir por área de forma progressiva.

Resultado esperado do projeto: transformar o acompanhamento processual do Gabinete de uma rotina manual e repetitiva em um monitoramento automático, auditável e orientado a exceções.